Auditoria técnica — GitHub e Databricks

Projeto: MBA — Energia Solar
Repositório auditado: FabioFumioWada/MACK_MBA_Eng_Dados_TurmaG_Energia_Solar
Branch considerada: main
Data da auditoria: 26 de agosto de 2026

1. Escopo e conclusão executiva

A auditoria avaliou o planejamento do ambiente técnico, a configuração do repositório, a estrutura Raw/Trusted/Refined, o workflow de CI/CD, o Databricks Asset Bundle e as evidências de integração entre GitHub e Databricks. O repositório público foi clonado na branch main no commit 53532a1, correspondente ao commit “Relatório Técnico - Arquitetura Medalhão”, publicado em 26/08/2026 1.

A conclusão é que o GitHub possui uma base de dados e artefatos analíticos parcialmente organizados, mas a integração operacional com o Databricks não está comprovada e, pelo conteúdo versionado, não está pronta para execução ponta a ponta. O principal bloqueador é que o Asset Bundle referencia dois scripts que não existem na branch atual, enquanto os scripts equivalentes aparecem no histórico com nomes diferentes (eda_nacional.py.py e eda_correlacao.py.py) e foram posteriormente removidos. Além disso, o workflow atual executa somente compilação sintática de Python; ele não instala todas as dependências, não testa transformações e não faz deploy no Databricks.

O workspace Databricks fornecido abriu em uma tela de autenticação e, na tentativa subsequente, apresentou falha de retorno federado (ERR_INVALID_ARGUMENT). Portanto, não foi possível confirmar diretamente o estado de Git folders/Repos, jobs, clusters, catálogos, volumes ou execuções. A análise do lado Databricks baseia-se no arquivo databricks/databricks.yml, nos documentos técnicos do próprio repositório e na evidência de autenticação indisponível. O resultado deve ser tratado como uma auditoria de configuração/versionamento, não como uma validação operacional completa do workspace.

| Dimensão | Situação observada | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| Branch e repositório | main acessível; 36 commits; 2 branches no GitHub | Adequado para inspeção, mas sem evidência de proteção de branch |
| Camadas de dados | Raw, Trusted e Refined presentes | Estrutura conceitual adequada; pipeline não está completo |
| Dados consolidados | 140 meses mensais, de 2015-01 a 2026-08; 47 trimestres | Mensal consistente; trimestral contém um nulo metodologicamente esperado, porém não tratado |
| Transformações | Artefatos Parquet e CSV versionados; scripts de transformação ausentes | Bloqueador de reprodutibilidade |
| CI | py_compile dos arquivos Python presentes | Insuficiente para qualidade de dados e ML |
| CD | Nenhum passo de deploy Databricks | Não implementado |
| Asset Bundle | Job declarado, mas com paths quebrados e host diferente do link do projeto | Não validado e provavelmente inexequível |
| Databricks | Login não concluído; workspace não inspecionado | Integração não comprovada |
| Preparação para ML | Histórico e painel disponíveis, mas sem pipeline de features, treino, registro ou avaliação | Ainda em estágio de protótipo analítico |

2. Evidências do GitHub e estrutura técnica

O repositório contém diretórios raw, trusted, refined, dashboards, databricks, docs, .github/workflows e .devcontainer, além de requirements.txt, notebook de aquisição de dados e datasets auxiliares 1. Essa organização é coerente com uma arquitetura medalhão em nível conceitual. Também há um README que declara o histórico de janeiro de 2015 a agosto de 2026 e descreve a intenção de executar um fluxo Raw → Trusted → Refined 2.

A execução da verificação local reproduzida nesta auditoria encontrou os seguintes números: o painel mensal possui 140 linhas e 14 colunas, com meses únicos entre 2015-01 e 2026-08, sem nulos; o painel trimestral possui 47 linhas e 7 colunas, sem duplicidade de trimestre, mas com um nulo em crescimento_solar_trim_pct. Esse nulo é compatível com o primeiro trimestre da série, para o qual não existe trimestre anterior para calcular crescimento percentual, mas o tratamento precisa ser documentado ou explicitamente excluído do treino e das métricas.

Os três Parquets da camada Trusted estão materializados no clone corrente e os CSVs consolidados da camada Refined também estão presentes. Entretanto, vários arquivos binários sob datasets/, datasets_empreendimentos/ e datasets_tarifas/ são ponteiros Git LFS, não os dados reais. A assinatura observada contém version https://git-lfs.github.com/spec/v1, oid e size, e o ambiente de auditoria não possui o comando git lfs. Isso significa que um clone sem Git LFS ou sem git lfs pull não consegue reproduzir a ingestão completa, mesmo que o Git checkout termine sem erro.

2.1. Inconsistências bloqueadoras

| ID | Achado | Evidência | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | O Asset Bundle referencia ../trusted/eda_nacional.py, mas o arquivo não existe | databricks/databricks.yml, linha 16; somente dashboards/*.py existem na árvore atual | O job falha ao localizar o notebook/script |
| G-02 | O Asset Bundle referencia ../refined/eda_correlacao.py, mas o arquivo não existe | databricks/databricks.yml, linha 21 | A consolidação Refined não pode ser executada |
| G-03 | Os equivalentes históricos foram versionados como trusted/eda_nacional.py.py e refined/eda_correlacao.py.py, e depois removidos | Histórico Git; commit anterior continha esses arquivos | Indica divergência entre documentação, workspace e branch main |
| G-04 | A tarefa ingestao_raw aponta para ../raw, que é diretório de dados, não notebook | databricks/databricks.yml, linha 11 | O tipo de recurso provavelmente não corresponde ao conteúdo do path |
| G-05 | O bundle usa host dbc-7274ec51-331f.cloud.databricks.com, enquanto o link do projeto usa dbc-f2710b42-e7e1.cloud.databricks.com/?o=880993736931561 | Arquivo do bundle e propriedade do projeto | Risco de deploy em workspace diferente do workspace avaliado |
| G-06 | O workflow não executa databricks bundle validate, deploy ou run | .github/workflows/ci.yml | GitHub não publica nem valida o bundle |
| G-07 | O workflow instala pandas requests openpyxl, mas requirements.txt declara pandas pyarrow plotly; o dashboard também usa Streamlit e os scripts históricos usavam DuckDB | Workflow, requirements e histórico Git | O CI não reproduz o ambiente real |
| G-08 | Git LFS é necessário, mas não é configurado no CI | .gitattributes rastreia *.parquet, *.zip, *.xml, *.xlsx; workflow não instala/puxa LFS | Datasets podem chegar como ponteiros ou ficar indisponíveis |
| G-09 | A visualização legada usa paths absolutos /home/user/workspace/... e salva saída no mesmo caminho | dashboards/dashboard_eda.py.py, linhas 24 e 131 | Não é portátil entre notebook, cluster, CI e execução local |
| G-10 | O script legado usa correlações literais fixas, em vez de calcular os valores a partir do painel | dashboards/dashboard_eda.py.py, linhas 108–115 | Gráficos podem ficar desatualizados ou não representar o dataset executado |

3. Planejamento e preparação do ambiente técnico

O planejamento documentado é conceitualmente bom ao propor GitHub para versionamento, GitHub Actions para CI/CD, Databricks Asset Bundles como infraestrutura declarativa, Databricks Jobs para execução agendada e camadas Raw/Trusted/Refined. O documento também recomenda manter o histórico completo para sazonalidade e stress-test, treinando o modelo em uma janela mais recente 3. Essa separação entre histórico analítico e janela de treinamento é uma decisão metodológica defensável, desde que o corte temporal, as features e o protocolo de validação sejam congelados em código.

O problema é a distância entre o desenho e a implementação. O documento afirma que os scripts de transformação deveriam estar no GitHub e que o Databricks Repos estaria conectado ao repositório, mas a branch atual não contém os dois scripts referenciados pelo bundle. O próprio documento registra que arquivos criados no workspace ainda precisariam de commit e push para o GitHub 3. A situação atual do GitHub confirma que essa sincronização não foi concluída ou que, posteriormente, os arquivos foram removidos.

A preparação também está incompleta para machine learning. Há dados mensais e trimestrais, mas não há no repositório uma estrutura explícita para src/, testes unitários, validação de schema, criação de features temporais, pipeline de treinamento, registro de modelo, rastreabilidade de experimentos ou avaliação temporal. O projeto pode sustentar uma análise exploratória, mas ainda não oferece uma trilha reprodutível de ML.

4. Configuração dos ambientes e ferramentas

4.1. GitHub e CI/CD

O workflow é acionado em push e pull_request para main, usa Python 3.11 e executa python -m py_compile nos arquivos .py. Isso verifica apenas sintaxe dos arquivos presentes; não garante que imports funcionem, que os dados possam ser carregados, que os schemas estejam corretos ou que o pipeline produza as saídas esperadas. GitHub Actions é apropriado para automatizar workflows de CI/CD, mas o workflow precisa declarar explicitamente os jobs e etapas necessários ao projeto 6.

Não há etapa de instalação de requirements.txt, não há pytest, não há lint, não há validação do YAML do bundle, não há download de LFS, não há geração de artefatos e não há autenticação/deploy no Databricks. Portanto, o nome “CI/CD” é mais amplo que a implementação efetiva: o arquivo atual é uma checagem sintática mínima.

4.2. Databricks Asset Bundle

O arquivo databricks.yml declara um job com três tarefas sequenciais e um agendamento mensal às 06:00 no fuso America/Sao_Paulo. A dependência entre as tarefas está modelada, mas os caminhos não correspondem à árvore atual. Em especial, um notebook_task precisa apontar para um notebook/arquivo suportado pelo workspace; um diretório ../raw contendo CSVs não substitui um notebook de ingestão.

A documentação oficial dos Declarative Automation Bundles, anteriormente chamados Databricks Asset Bundles, informa que o YAML deve definir recursos válidos e que os arquivos adicionais devem ser incluídos explicitamente quando separados do arquivo principal 4. O bundle auditado não define include, versão da CLI, compute/serverless, permissões, run_as, parâmetros, artefatos Python, tabelas ou volumes. Isso não torna todo YAML inválido por si só, mas deixa o deploy e a execução dependentes de defaults e configuração externa não versionada.

4.3. Databricks Git folders/Repos

O Databricks oferece Git folders, anteriormente conhecidos como Repos, para integrar repositórios Git ao workspace, desenvolver notebooks e arquivos, manter branches e apoiar CI/CD 5. Contudo, uma conexão visual do workspace ao GitHub não é equivalente a um pipeline de deploy do bundle. É necessário decidir qual será a fonte de verdade:

- GitHub como fonte de verdade: desenvolvimento e revisão ocorrem no GitHub; Git folders serve para exploração/execução; o GitHub Actions valida e publica o bundle.

- Databricks Git folder como fonte de desenvolvimento: alterações são feitas no folder, mas devem ser commitadas e enviadas ao GitHub antes do merge e do deploy.

No estado atual, não há evidência suficiente para afirmar que ambos analisam o mesmo código e os mesmos dados. O host do bundle diverge do workspace fornecido, os scripts do bundle não existem na branch main e os paths históricos apontam para /home/user/workspace, enquanto o dashboard Streamlit usa ./trusted/*.parquet. Essas são três fontes diferentes de potencial verdade: workspace manual, checkout local e bundle publicado.

5. Análise de dados e reprodutibilidade

O painel mensal atual está numericamente bem formado para a auditoria básica: não contém duplicidade de mês, não possui nulos e possui níveis de bandeira entre 0 e 4. A camada Refined apresenta campos como ENA por subsistema, ENA nacional, novas conexões, potência nova, potência acumulada e conexões acumuladas. Isso é suficiente para a próxima fase de feature engineering, mas não prova que os dados foram reconstruídos a partir do Raw na execução atual.

O painel trimestral contém um nulo na variável de crescimento solar do primeiro trimestre. A recomendação é manter o valor nulo na camada analítica, mas remover explicitamente esse registro do conjunto de treino quando a feature for usada, adicionar uma coluna is_first_period ou definir uma regra de imputação metodologicamente justificável. Nunca se deve preencher automaticamente esse primeiro crescimento com zero sem registrar a decisão, pois ausência de período anterior não equivale a crescimento nulo.

O script histórico de Trusted usa caminhos locais fixos e dependência de DuckDB para ler arquivos ENA e o CSV de geração distribuída. A execução em Databricks exigiria adaptar esses caminhos para volumes, Unity Catalog ou paths relativos do bundle e parametrizar a localização das entradas. Também é necessário garantir que o CSV da geração distribuída e os arquivos ENA efetivamente existam no workspace, pois os artefatos LFS do GitHub não constituem, sozinhos, um armazenamento operacional do Databricks.

6. Correções recomendadas

Prioridade P0 — bloquear falhas de execução e divergência de ambiente

| Ação | Correção proposta | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| Restaurar os scripts | Versionar trusted/eda_nacional.py e refined/eda_correlacao.py com nomes sem duplicação de extensão; corrigir imports e paths | Os dois arquivos existem na branch main e o bundle os localiza |
| Criar ingestão real | Substituir notebook_path: ../raw por um notebook/script de ingestão válido, por exemplo src/ingest_raw.py ou notebooks/01_ingest_raw.py | Job consegue executar a tarefa Raw em um ambiente limpo |
| Fixar o workspace | Confirmar com o grupo qual host é correto: o link do projeto (dbc-f2710b42-e7e1...) ou o host atualmente no YAML (dbc-7274ec51-331f...) | databricks bundle validate e deploy apontam para o workspace pretendido |
| Definir fonte de verdade | Fazer merge no GitHub dos scripts que existem no Databricks, ou recriá-los no GitHub e atualizar o workspace a partir da branch main | Hash do commit do GitHub coincide com o código executado no Databricks |
| Eliminar paths absolutos | Usar parâmetros de entrada/saída, Path, widgets ou parâmetros de job; evitar /home/user/workspace | Execução funciona em local, CI e Databricks sem editar código |
| Materializar dependências | Instalar requirements.txt no CI e incluir pyarrow, streamlit, matplotlib, duckdb e demais dependências realmente usadas | Ambiente do CI reproduz a execução do dashboard e das transformações |

Prioridade P1 — construir CI/CD confiável

O workflow deve passar a instalar Python 3.11, atualizar pip, instalar requirements.txt e dependências de desenvolvimento, configurar Git LFS, executar testes unitários, validar schemas, rodar uma amostra determinística do pipeline, executar databricks bundle validate e publicar somente após aprovação/merge. O deploy deve usar secrets ou, preferencialmente, autenticação de curta duração/OIDC quando suportada pela arquitetura escolhida; tokens não devem ser gravados no repositório.

Também é necessário adicionar proteção da branch main, revisão obrigatória, ambientes separados dev e prod, controle de concorrência e artefatos de execução. O job mensal deve ser idempotente: executar duas vezes para o mesmo período não pode duplicar registros nem alterar períodos históricos sem versionamento.

Prioridade P1 — qualidade e governança de dados

Adicionar contratos de schema para cada camada, validação de datas, unicidade da chave mensal, faixa permitida de nivel, não negatividade de potência, controle de registros descartados e checks de completude dos anos ENA. Os Parquets e CSVs finais devem carregar metadados de origem, data de extração, versão do pipeline e hash/identificador da fonte. A camada Raw deve ser imutável ou particionada por data de ingestão; Trusted deve conter dados tipados e deduplicados; Refined deve conter apenas métricas derivadas e documentadas.

Para os datasets LFS, o CI deve instalar Git LFS e executar git lfs pull, ou o projeto deve migrar os dados operacionais para armazenamento próprio do Databricks/Unity Catalog e deixar no GitHub apenas amostras pequenas, schemas e manifestos. Versionar dezenas ou centenas de megabytes de dados diretamente no Git, mesmo via LFS, não substitui um data lake governado.

Prioridade P2 — preparação para machine learning

Criar uma estrutura como src/, tests/, notebooks/, conf/ e ml/. O pipeline de ML deve definir explicitamente a variável-alvo, o horizonte de previsão, o corte temporal, features defasadas de ENA e solar, variáveis sazonais, tratamento do primeiro trimestre, prevenção de leakage e validação walk-forward. As métricas devem ser calculadas exclusivamente em períodos posteriores ao treino; não se deve usar o último trimestre de forma ambígua ou escolher o recorte depois de observar o resultado.

Para rastreabilidade, registrar parâmetros, métricas, versão do dataset, commit Git e artefato do modelo. Caso o projeto use MLflow no Databricks, o experimento e o modelo registrado devem ser ligados ao job e ao commit implantado. O dashboard deve consumir tabelas/artefatos publicados, e não correlações hard-coded.

7. Plano de verificação pós-correção

A integração deve ser considerada concluída somente quando todos os testes abaixo forem aprovados:

| Teste | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Clone limpo da branch main | Todos os scripts e manifests necessários estão presentes |
| git lfs pull ou acesso ao armazenamento operacional | Datasets reais, não ponteiros, estão disponíveis |
| Instalação a partir de requirements.txt | Imports do pipeline e dashboard funcionam |
| Testes unitários de transformação | Conversão decimal, mapeamento de bandeira e agregações passam |
| Validação dos schemas | Chaves e tipos de Raw/Trusted/Refined são aceitos |
| databricks bundle validate | Bundle válido para o host correto |
| Deploy em ambiente dev | Job, notebooks e parâmetros são criados/atualizados |
| Execução manual do job | Raw → Trusted → Refined termina sem erro |
| Comparação de amostras | Saídas Databricks e GitHub/local possuem mesmo schema, período e valores dentro da tolerância |
| Execução agendada | O job mensal é idempotente e registra observabilidade |
| Treino temporal | Modelo usa apenas dados permitidos e registra métricas/artefatos |

8. Veredito final

GitHub: parcialmente configurado. A organização dos diretórios e dos dados consolidados é útil, mas faltam os scripts essenciais, testes, dependências completas e tratamento operacional do Git LFS.

Databricks Asset Bundle: não validado e não pronto para execução com a árvore atual. Há paths quebrados, uma tarefa apontando para diretório de dados e possível divergência de workspace.

Integração GitHub ↔ Databricks: não comprovada. A documentação descreve uma conexão de Git folders, mas o estado atual do GitHub não contém os mesmos scripts referenciados pelo bundle e não há CD implementado no workflow. Assim, não é possível afirmar que os dois ambientes estejam analisando o mesmo código e o mesmo conjunto de dados.

Preparação para machine learning: adequada como fundação exploratória, insuficiente como pipeline reprodutível de produção ou avaliação acadêmica rigorosa. A prioridade deve ser restabelecer uma única fonte de verdade, corrigir o bundle e automatizar validações antes de iniciar a modelagem.

Referências